建设项目管理制度

第一章	总则

第一条	为加强和规范单位建设项目，保证建设项目顺利实施，

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国建筑法》《行政

事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）等相关法律

法规，结合单位实际，制定本制度。

第二条	本制度所称预算项目是指本单位中承接的在年度内实

施执行，且匹配预算指标的建设项目。

第三条	本制度适用于单位预算项目全过程管理。

第二章	管理机构及其职责

第四条	本单位预算项目管理实行“谁承办，谁归口管理，谁编

制预算，谁对项目绩效负责”的总体原则；分为项目管理决策机构、

项目承办机构、项目相关机构和项目管理监督机构。

第五条	本单位建设项目管理的决策机构，其主要职责为：

（一）审议本单位重大项目的立项申报/申请；

（二）审议本单位重大项目执行过程中的项目工作量、项目设计、

项目执行中的预算、支出金额变更、签证事项；

（三）听取本单位重大项目的质量、实施进度、投资等事项的报

告汇报；

（四）审议项目验收、项目决算报告；

（五）审议项目承办机构申报的其他重要待决策事项。

第六条	本单位基本建设项目的归口管理部门主要职责为：

1

（一）提出项目立项需求和参与项目立项的前期筹备工作；

（二）根据本单位的预算管理制度规定，按照项目需求合理编制

预算，按照约定时间上交至财务部门进行统一汇总。

（三）配合验收与相关结算申请等工作。

第七条	本单位基本建设项目的项目执行部门主要职责为：

（一）根据本单位的政府采购管理制度规定，按照项目需求合理

编制采购申请，报至采购归口管理部门进行集中采购的对外申报；若

承办的预算项目经审核采用的是分散采购方式进行采购，则由项目承

办部门进行采购实施管理，包含编制采购文件技术部分，供应商资质

审核，采购合同签批，采购验收等环节。项目承办部门进行该项目的

采购实施过程中，有关采购业务管理规定由采购归口管理部门全程指

导和提供咨询服务。

（二）依据项目执行计划，按时按质完成项目实施，并按照执行

进度将阶段性完成成果，及时备案。

（三）配合验收与相关结算申请等工作。

（四）与项目相关的其他事项。

第八条	预算项目监督机构是负责本单位所有项目管理工作的

业务及执行监督，可依据实际情况委托第三方专业机构及相关专家资

源。其主要职责为：

（一）监督预算项目的立项、审批、招投标、采购等活动依法进

行；

（二）监督审查项目承办部门的工作人员依法履行职责的情况；

（三）督促检查项目业务反腐倡廉各项工作的落实。

2

第三章	项目立项

第九条	各业务部门根据单位年度工作部署，合理提出项目立项

申请，必要时还需要编报建设项目项目建议书、可行性研究报告、初

步设计方案以及基本概算。经内部审核审批后，进行项目实施。

第十条	本单位项目立项应当遵循以下程序：

（一）项目承办部门根据单位年度工作安排，发起立项申请，编

制立项申请书，由部门负责人对立项申请进行初步审核确认。

（二）项目承办部门负责人、分管领导对立项申请初步审核确认

后，按照审批权限提交单位主要领导进行审批决策；若申请的项目按

照单位惯例属于年度重大项目、单位重点关注项目应当提请项目决策

机构审议决定；项目涉及三重一大事项，还应当提请本单位三重一大

决策机构审议决定；

（三）立项审议通过后，项目承办部门合理编制项目支出预算，

同时编制项目绩效目标，提交预算归口部门统一汇总后，对外申报预

算和预算绩效。

（四）若提交的项目立项申请，属于使用财政性资金，以及用财

政性资金作为还款来源或还款担保的借贷性资金投资建设的基础性

和公益性项目，除需经项目决策机构审议之外，项目承办部门严格按

照政府投资建设项目有关规定进行申报。申报通过后纳入预算管理，

编制基本建设项目预算，批复后组织实施。

第十一条	项目承办部门提交立项材料时，主要包括申请表、项

目建议书、可行性研究报告、初步设计方案和概算方案、资金申请等

相关材料。

3

第十二条	项目建议书一般内容包括：建设项目申请理由及主要

内容，建设项目总体目标及分阶段实施计划，建设项目组织实施条件，

采购方式，建设项目总投资及预算支出明细（预算明细要列明测算依

据），及其他需要说明的问题等。

第十三条	可行性研究报告主要包括：

（一）项目概况；

（二）项目建立的必要性；

（三）基建项目的选址及建设条件论证；

（四）项目规模和项目内容等规划设计方案；

（五）总投资估算及资金来源；项目周期及进度安排；

（六）基建项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料

等采购活动的具体招标范围和拟采用的招标组织形式、招标方式等。

（七）可行性研究报告和初步设计、勘察、设计、施工、监理等

工作须由具有相应资质的咨询机构和设计单位编制。

第四章	项目组织实施

第十四条	项目实施之前或过程中，涉及采购事项的，项目承办

部门要协同采购归口管理部门，完成采购执行后，履行建设项目合同

审批手续，签订合同。

第十五条	项目采购或工程招投标要严格执行《中华人民共和国

政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国

招标投标法实施条例》及单位采购管理制度、流程等相关规定。

第十六条	项目承办部门在本单位项目实施过程中，要严格按照

时间要求和质量标准推进建设项目建设。对于重大项目或单位重点项

4

目，项目承办部门应当按期限编制项目进度表、汇总阶段性建设成果

定期向项目决策机构汇报。若遇到重大问题、项目变更等情形时，应

编制说明及时提请本单位项目决策机构进行审议。

第十七条	本单位建设项目合同中的付款进度应与建设项目计

划实施进度相匹配，建设项目预付款原则上不超过 30%。建设项目必

须按照工程价款总额的 3%预留工程质量保证金，待工程交付使用缺

陷责任期满后再清算。

第五章	项目结算管理

第十八条	项目承办部门在本单位项目实施过程中，依据实施进

度和合同约定，提前向财务部门发起用款计划、结算申请，确保资金

按时支付，保障项目实施。

第十九条	本单位项目预算资金要专款专用，按规定开支项目资

金。

第六章	项目验收管理

第二十条	项目完成后，项目承办部门应及时组织项目验收工

作；特殊项目或重大、重点项目应及时向项目主管部门提出验收申请，

并由项目主管部门组织验收。

第二十一条	项目验收工作由项目承办部门组织进行，特殊性、

重大、重点项目应当提请项目决策机构专项组织项目验收工作，也可

以依据实际委托第三方机构组织开展。

第二十二条	本单位项目组织验收前应完全完成合同约定的各

项内容。

5

第二十三条	项目建设完成后形成固定资产的，应及时办理固定

资产交付使用手续。

第七章	项目档案管理

第二十四条	本单位项目档案管理工作与项目建设同步进行，项

目承办部门负责建设项目实施过程中收集整理并妥善保管建设项目

资料，确保建设项目档案的完整、准确、系统和安全。按期限向单位

档案管理部门移交，进行统一保管。

第八章	附则

第二十五条	建设项目涉及国家秘密的，应严格按照国家和有关

部门的要求，做好保密工作。

第二十六条	本制度自颁布之日起施行。

6